Bài tập 4

Kế hoạch Kiểm thử Chi tiết cho Dự án ABC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Hải - 3122411046

Nguyễn Thành Đạt - 3122411039

Nguyễn Thành Việt - 3122411245

Nguyễn Thành Trung Hiếu - 3122411056

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10, 2025

Kế hoạch Kiểm thử Chi tiết cho Dự án ABC

1. Giới thiệu.	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Tổng quan	1

1.3. Phạm vi	1

1.3.1. Các giai đoạn kiểm thử	1

1.3.2. Các loại kiểm thử	2

1.4. Ngoài phạm vi	2

1.5. Tài liệu tham khảo	2

1.6	. Định nghĩa và Từ viết tắt	2

1.7	. Giả định và Phụ thuộc	3

2. Features to be tested.	3

2.1 Description of Application	3

2.2 Main Functions of Application (with what to verify)	3

2.3 Support OS	6

2.3.1 The system runs on Palm OS 3.5 through Palm OS 5.0.	6

2.4. Khả Năng Sử Dụng	7

2.4.1 Hỗ Trợ Phiên	7

2.4.2 Hỗ Trợ Phông Chữ	7

2.4.3 Biểu Tượng Cảm Xúc Đồ Họa	8

2.4.4 Quản Lý Kết Nối Internet	8

2.4.5 Hỗ Trợ Hiển Thị	8

2.5 Ràng Buộc Thiết Kế	9

2.5.1 Độ Dài Tin Nhắn Tối Đa	9

2.5.2 Môi Trường Kiểm Thử	9

2.5.3 Ký Tự	9

2.6. Giao Diện	10

3. Features Not To Be Tested (Các tính năng không kiểm thử)	10

3.1. Các giao thức nhắn tin khác ngoài ICQ	10

3.2. Tính năng ngoài Palm OS	11

3.3. Chức năng quản lý hệ điều hành hoặc phần cứng	11

3.4. Khả năng bảo mật nâng cao	11

3.5. Khả năng mở rộng hệ thống (Scalability/Performance at scale)	11

3.6. Khả năng tương thích với phiên bản ICQ trong tương lai	11

3.7. Các tính năng UI nâng cao ngoài yêu cầu	11

4. Test Strategy	11

4.1. Testing Types	11

4.1.1. Function and Usability Testing	11

4.1.2. Compatibility Testing	12

4.1.3. Performance Testing	12

4.1.4. Security Testing	13

4.1.5. Regression Testing	13

4.2. Tools	13

4.3. Test Scope	14

4.4. Test Levels	14

4.5. Test Approach	14

4.6. Entry and Exit Criteria	15

4.7. Test Environment	15

4.8. Risks and Mitigation	16

4.9.  Deliverables	16

5. Resource	16

5.1. Roles	16

5.2. Test Enviroment	17

5.3. Test Tools	18

5.4. Test Data	18

5.5. Schedule	18

5.6. Budget	19

6. Project Milestones	19

7. Deliverables	20

7.1. Test model	20

7.2. Test Logs	20

7.3. Bug Reports	21

7.4. Test Summary Report	21

Appendix A – Project Tasks	21

Test Planning	21

Test Design	22

Test Execution	22

Evaluate Test	22

Test Environment Setup	22

Test Monitoring & Control	22

Test Closure	23

# 1. Giới thiệu.

## 1.1. Mục đích

Mục đích của Kế hoạch Kiểm thử này là xác định chiến lược kiểm thử, mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, môi trường và lịch trình cho Dự án ABC.
Dự án là một ứng dụng nhắn tin tức thời cho nền tảng Palm, hỗ trợ giao thức ICQ.
Tài liệu này sẽ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kiểm thử đều được lên kế hoạch, quản lý và thực hiện nhằm đạt được một bản phát hành chất lượng cao.

## 1.2. Tổng quan

Ứng dụng ABC cho phép người dùng Palm kết nối đến dịch vụ ICQ, quản lý tài khoản người dùng, gửi và nhận tin nhắn tức thời, cũng như duy trì danh bạ liên lạc.
Ứng dụng hỗ trợ Palm OS từ phiên bản 3.5 đến 5.0, đồng thời hỗ trợ Palm OS Emulator.
Ứng dụng được định hướng như một sản phẩm độc lập trong thị trường ứng dụng cho Palm.

## 1.3. Phạm vi

Phạm vi của Kế hoạch Kiểm thử này bao gồm việc kiểm thử tất cả các yêu cầu chức năng, khả năng sử dụng và phi chức năng được xác định trong Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS).
Điều này bao gồm: xác minh tính năng, kiểm thử hồi quy, kiểm thử tương thích và kiểm thử hệ thống.
Các hạng mục ngoài phạm vi kiểm thử trong bản phát hành này gồm: gói cài đặt, chức năng phê duyệt tự động, và chức năng xử lý tài khoản người dùng hết hạn.

### 1.3.1. Các giai đoạn kiểm thử

Các giai đoạn kiểm thử sẽ được thực hiện:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): do nhóm phát triển thực hiện để xác minh từng mô-đun.

- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): do nhóm QA thực hiện để đảm bảo các mô-đun hoạt động cùng nhau.

- Kiểm thử hệ thống (System Testing): do nhóm QA thực hiện để xác thực toàn bộ chức năng so với yêu cầu.

- Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT): do người dùng cuối thực hiện để xác nhận nhu cầu nghiệp vụ.

### 1.3.2. Các loại kiểm thử

Dự án ABC sẽ trải qua các loại kiểm thử sau:

- Kiểm thử chức năng (Functionality Testing)

- Kiểm thử khả năng sử dụng (Usability Testing)

- Kiểm thử giao diện và hiển thị (GUI and Display Testing)

- Kiểm thử tương thích (giữa các phiên bản Palm OS, Emulator, Simulator)

- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

- Kiểm thử khói (Smoke Testing)

- Kiểm thử tự do/thám hiểm (Adhoc/Exploratory Testing)

- Kiểm thử bảo mật (Security Testing – đăng nhập, xử lý phiên làm việc)

## 1.4. Ngoài phạm vi

Những hạng mục sau sẽ không nằm trong phạm vi của bản phát hành này:

- Gói cài đặt (Installation package)

- Xử lý đăng nhập tự động / tự động hết hạn phiên (Auto login/auto timeout)

- Xử lý tài khoản người dùng hết hạn (Expired user account handling)

- Tự động phê duyệt cho người dùng đặc biệt (Automatic approval)

## 1.5. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) Dự án ABC, bản 1.0

- Kế hoạch Phát triển Phần mềm Dự án ABC

- Tài liệu về giao thức ICQ

- Tài liệu Palm OS SDK và Emulator

  - . Định nghĩa và Từ viết tắt

- QA – Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng)

- SRS – Software Requirements Specification (Đặc tả yêu cầu phần mềm)

- PM – Project Manager (Quản lý dự án)

- TL – Technical Lead (Trưởng nhóm kỹ thuật)

- ICQ – Giao thức nhắn tin tức thời

- Palm OS Emulator – Phần mềm giả lập cho thiết bị Palm OS

  - . Giả định và Phụ thuộc

- Các bản build sẽ được phát hành đúng thời gian theo lịch trình.

- Tất cả lỗi mức độ nghiêm trọng cao hoặc chặn tiến độ sẽ được đội phát triển xử lý ngay lập tức.

- Môi trường kiểm thử (Palm OS Emulator, Simulator, ICQ server) sẽ sẵn có và ổn định.

- Nhóm QA sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào các công cụ cần thiết (Mantis, dữ liệu kiểm thử).

- Tài liệu đặc tả chức năng và yêu cầu sẽ được phê duyệt trước khi kiểm thử.

- Nguồn lực cần thiết (tester, thiết bị) sẽ luôn sẵn có trong suốt tiến độ dự án.

# 2. Features to be tested.

## 2.1 Description of Application

The system developed is an instant messenger for Palm platform. The system should provide a capability to use ICQ instant messaging service. So, the protocol used by this service must be supported by the system.
The system developed is intended for Palm application market and positioned as standalone product.

## 2.2 Main Functions of Application (with what to verify)

2.2.1 Setup a user account (Design TC: 5 man/day, Test: 5 man/day)
Verify: tạo/sửa account với UIN & password hợp lệ; chặn thiếu/sai định dạng; lưu an toàn; hiển thị trong danh sách; chọn default; thông báo lỗi rõ ràng.

2.2.2 Remove user account (Design TC: 5, Test: 5)
Verify: xóa account khi đang disconnected; cảnh báo xác nhận; không xóa dữ liệu app ngoài phạm vi; nếu là default thì chuyển default hợp lệ; chặn xóa khi đang connected.

2.2.3 Connect and disconnect to ICQ service (Design TC: 3, Test: 5)
Verify: trạng thái Connecting→Connected; auto-download danh bạ (khi bật); thông báo lỗi mạng/timeout + retry; Disconnect đóng phiên/socket sạch.

2.2.4 Download contact list from server (Design TC: 8, Test: 8)
Verify: auto-download khi connect; có thể tắt auto; tải thủ công theo yêu cầu; không tạo trùng; xử lý lỗi mạng/timeout; hiển thị tiến trình.

2.2.5 Upload contact list to server (Design TC: 4, Test: 8)
Verify: upload danh bạ lên server; tùy chọn auto-upload khi có thay đổi; giải quyết xung đột server↔device (hỏi người dùng/áp chính sách); rollback an toàn khi fail.

2.2.6 Add new contact to contact list (Design TC: 10, Test: 10)
Verify: thêm bằng UIN hợp lệ; chặn trùng; authorization (nếu yêu cầu của ICQ); đồng bộ với server (nếu bật); thêm khi offline → lưu local & sync khi online.

2.2.7 Delete contact from contact list (Design TC: 10, Test: 10)
Verify: xóa kèm confirm; không xóa message history; sync xóa lên server (nếu bật); không crash khi đang mở màn chat của contact đó.

2.2.8 Create new message (Design TC: 6, Test: 3)
Verify: gửi online thành công; offline → đưa vào queue & auto gửi khi online; chặn vượt maximum message length; đếm ký tự còn; hỗ trợ emoticon/font (nếu bật).

2.2.9 Receive new message (Design TC: 6, Test: 3)
Verify: nhận tin foreground/background (nếu được); audible & flashing alerts theo cấu hình; đánh dấu read/unread; nhận bù sau reconnect, không trùng.

2.2.10 Change connection status (Design TC: 6, Test: 6)
Verify: đổi Online/Away/Offline/Busy hiển thị đúng trên UI và cập nhật lên server; latency cao vẫn đồng bộ đúng; phản hồi trạng thái rõ ràng.

2.2.11 Change current account (Design TC: 6, Test: 6)
Verify: chuyển giữa nhiều account không lẫn danh bạ/history; đóng phiên account cũ; lỗi đăng nhập account mới không ảnh hưởng account cũ.

2.2.12 Change user status into idle (Design TC: 6, Test: 3)
Verify: tự chuyển Idle sau X phút không thao tác; thoát Idle khi có tương tác; có thể tắt tính năng Idle.

2.2.13 Message history (Design TC: 4, Test: 2)
Verify: lưu/xem/tìm theo contact; giới hạn dung lượng & FIFO khi đầy; thời gian sắp xếp đúng; (nếu có) backup/restore.

2.2.14 Sessions support (Design TC: 4, Test: 6)
Verify: auto reconnect khi rớt mạng; giữ context chat; (nếu hỗ trợ đa phiên) phiên độc lập, chuyển mượt.

2.2.15 Fonts support (Design TC: 2, Test: 1)
Verify: đổi font/cỡ chữ; render ổn tiếng Việt/Unicode phổ biến trong giới hạn Palm; không vỡ layout.

2.2.16 Automatic logon on application startup (Design TC: 2, Test: 2)
Verify: bật auto-logon → tự đăng nhập khi mở app; tắt thì không; xử lý sai mật khẩu/mạng với thông báo rõ ràng, không loop vô hạn.

2.2.17 Audible and flashing alerts (Design TC: 2, Test: 4)
Verify: bật/tắt alert hoạt động đúng; tôn trọng chế độ im lặng (nếu có); không làm đơ UI; có tùy chọn tắt nhanh.

2.2.18 Graphical emoticons (Design TC: 2, Test: 2)
Verify: hiển thị & nhập emoticon; có thể tắt để rơi về text (:)); không làm sai đếm ký tự/giới hạn độ dài.

2.2.19 Internet connection management (Design TC: 2, Test: 3)
Verify: auto connect khi cần, auto disconnect khi rảnh; retry hợp lý; thông báo lỗi mạng dễ hiểu; không rò rỉ phiên.

2.2.20 Display support (Design TC: 2, Test: 3)
Verify: UI ổn trên Palm OS 3.5–5.0 (mono/màu, độ phân giải khác nhau); điều hướng stylus & hard keys; icon/text không vỡ.

2.2.21 Maximum message length (Design TC: 1, Test: 1)
Verify: áp đúng giới hạn N ký tự; kiểm thử biên 0/1/N−1/N/N+1; tính đúng khi có ký tự đa byte & emoticon; chặn kèm thông báo rõ ràng.

## 2.3 Support OS

### 2.3.1 The system runs on Palm OS 3.5 through Palm OS 5.0.

Mục tiêu: Ứng dụng cài đặt, khởi chạy, và thực thi các luồng chính trên thiết bị thật Palm OS 3.5 / 4.x / 5.0 mà không crash hoặc lỗi hiển thị.

Phạm vi kiểm thử:

- Cài đặt & khởi động ứng dụng, bộ nhớ sẵn có tối thiểu.

- Điều hướng UI bằng stylus và hard keys.

- Các luồng cốt lõi: Login/Connect, Download/Upload contacts, Send/Receive, Alerts, History, Change Status, Auto-logon, Emoticons, Fonts, Max length.

- Render UI: mono (3.5–4.x) và color (5.0), độ phân giải khác nhau.

Test cases mẫu:

- OS-35-001 (Palm OS 3.5 – install/run)
Pre: Thiết bị Palm OS 3.5, pin ≥50%, bộ nhớ trống theo yêu cầu.
Steps: HotSync/cài PRC → khởi động app.
Expected: Cài thành công; app mở trong ≤X giây; không crash.

- OS-35-002 (UI & navigation)
Pre: App đang chạy.
Steps: Điều hướng Contacts → Chat → Settings bằng stylus & hard keys.
Expected: Focus chính xác; không lỗi vỡ layout; phản hồi trong ≤Y giây/màn.

- OS-40-001 (Palm OS 4.x – core flows)
Pre: Thiết bị Palm OS 4.x, account test sẵn.
Steps: Connect → auto-download contacts → send/receive 3 tin → xem History.
Expected: Thành công; Alerts đúng; không rò rỉ bộ nhớ (không chậm dần).

- OS-50-001 (Palm OS 5.0 – color & performance)
Pre: Palm OS 5.0.
Steps: Lặp lại core flows + đổi Fonts/Emoticons + Auto-logon.
Expected: Render màu đúng; tốc độ mượt; không crash/sọc hình.

Tiêu chí pass tối thiểu:

- 100% core flows pass trên mỗi bản OS (3.5/4.x/5.0).

- Không còn defect mức P1/P2 liên quan tương thích OS.

## 2.4. Khả Năng Sử Dụng

Kiểm thử khả năng sử dụng tập trung vào việc đảm bảo ứng dụng trực quan, hiệu quả và thân thiện với người dùng trên phần cứng hạn chế của Palm OS (màn hình nhỏ, nhập liệu bằng stylus, chữ viết tay Graffiti). Kiểm thử tuân thủ Hướng Dẫn Giao Diện Người Dùng Palm OS: ưu tiên sự đơn giản, tránh lộn xộn trên màn hình 160x160 pixel, đảm bảo điều hướng nhất quán với phím cứng và stylus, và giảm thiểu số bước cho các tác vụ phổ biến. Kiểm thử với người dùng thực tế (người mới và có kinh nghiệm) để đánh giá độ dễ học, phục hồi lỗi và mức độ hài lòng. Chỉ số: thời gian hoàn thành nhiệm vụ ≤5 giây cho các hành động thường xuyên, tỷ lệ lỗi <5%, điểm hài lòng ≥4/5 qua khảo sát.

### 2.4.1 Hỗ Trợ Phiên

Xác minh khả năng sử dụng: tự động kết nối lại mượt mà sau khi mất mạng (ví dụ: mất tín hiệu trên thiết bị di động); chỉ báo phiên trực quan (ví dụ: thanh tiến trình "Đang kết nối lại..."); không có lỗi gây nhầm lẫn trong đa phiên (nếu hỗ trợ); chuyển phiên dễ dàng mà không mất ngữ cảnh chat. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • US-SESS-001 (Tự động kết nối lại) Điều kiện trước: Ứng dụng đang kết nối, mô phỏng mất mạng (ví dụ: qua trình giả lập bật/tắt Wi-Fi). Các bước: Chờ 10 giây, quan sát kết nối lại. Kết quả mong đợi: Kết nối lại tự động trong vòng 30 giây; tin nhắn chưa đọc đồng bộ mà không trùng lặp; thông báo cho người dùng ngắn gọn mà không gián đoạn luồng. • US-SESS-002 (Chỉ báo phiên) Điều kiện trước: Ứng dụng ở chế độ foreground. Các bước: Thay đổi phiên (ví dụ: từ background sang foreground); kiểm thử độ trễ. Kết quả mong đợi: Biểu tượng trạng thái (ví dụ: vòng quay) rõ ràng và không xâm phạm; không đóng băng >1 giây trên thiết bị Palm OS 5.0.

### 2.4.2 Hỗ Trợ Phông Chữ

Xác minh khả năng sử dụng: thay đổi phông chữ (kích thước, kiểu) dễ dàng qua menu cài đặt; dễ đọc trên màn hình mono/màu; không làm vỡ bố cục với ký tự Unicode (giới hạn ở phông 256 glyph của Palm, ASCII cơ bản + một số mở rộng); phông chống răng cưa (nếu qua FontSmoother) mượt mà mà không làm chậm hiệu suất. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • US-FONT-001 (Thay đổi phông chữ) Điều kiện trước: Phông mặc định. Các bước: Điều hướng đến Cài Đặt > Phông Chữ; chọn lớn/in đậm; nhập tin nhắn với ký tự hỗn hợp (ví dụ: "Hello Việt Nam!"). Kết quả mong đợi: Thay đổi áp dụng ngay lập tức; văn bản dễ đọc trên màn hình xám 160x160 (OS 3.5-4.x) và màu (OS 5.0); không tràn bọt chat. • US-FONT-002 (Render ký tự) Điều kiện trước: Phông hỗ trợ Unicode. Các bước: Gửi/nhận tin nhắn với ký tự đặc biệt (ví dụ: dấu, biểu tượng cảm xúc). Kết quả mong đợi: Render đúng nếu trong phông; nếu không thì fallback mượt mà; người dùng có thể tắt để tăng tốc độ.

### 2.4.3 Biểu Tượng Cảm Xúc Đồ Họa

Xác minh khả năng sử dụng: chèn dễ dàng qua thanh công cụ hoặc phím tắt (ví dụ: :) tự chuyển đổi); hiển thị rõ ràng trên màn hình nhỏ mà không làm méo văn bản; bật/tắt trực quan; không ảnh hưởng đến đếm độ dài tin nhắn. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • US-EMOT-001 (Chèn) Điều kiện trước: Cửa sổ chat mở. Các bước: Nhập ":)" hoặc chọn từ bộ chọn biểu tượng cảm xúc; gửi. Kết quả mong đợi: Chuyển đổi thành đồ họa ngay lập tức; bộ chọn truy cập trong ≤2 lần chạm; hoạt động ngoại tuyến. • US-EMOT-002 (Hiển thị) Điều kiện trước: Nhận tin nhắn với biểu tượng cảm xúc. Các bước: Xem trong lịch sử; zoom/cuộn. Kết quả mong đợi: Render sắc nét trên mono/màu; không chồng chéo UI; tùy chọn xem dạng văn bản cho thiết bị bộ nhớ thấp.

### 2.4.4 Quản Lý Kết Nối Internet

Xác minh khả năng sử dụng: thích ứng với kết nối chậm/không ổn định (ví dụ: GPRS trên Palm); thông báo rõ ràng cho ngắt kết nối/thử lại; tự động ngắt sau idle để tiết kiệm pin; nút kết nối/ngắt thủ công nổi bật. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • US-CONN-001 (Kết nối chậm) Điều kiện trước: Mô phỏng mạng 2G (throttle trình giả lập). Các bước: Gửi danh sách liên lạc lớn; quan sát. Kết quả mong đợi: Thanh tiến trình hiển thị; không đóng băng ứng dụng; tự động thử lại với thông báo "Tín hiệu yếu, đang thử lại..."; hoàn thành mà không cần can thiệp người dùng. • US-CONN-002 (Tiết kiệm pin) Điều kiện trước: Ứng dụng idle 5 phút. Các bước: Kiểm tra trạng thái kết nối. Kết quả mong đợi: Tự động ngắt; kết nối lại một chạm dễ dàng; cài đặt điều chỉnh thời gian idle thân thiện với người dùng.

### 2.4.5 Hỗ Trợ Hiển Thị

Xác minh khả năng sử dụng: UI thích ứng với các hiển thị khác nhau (tiêu chuẩn 160x160, mono/xám/màu); không nhòe pixel trên độ phân giải như 320x320 (nếu thiết bị hỗ trợ); bật/tắt đèn nền trực quan; độ tương phản cao để đọc trong ánh sáng yếu. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • US-DISP-001 (Mono vs Màu) Điều kiện trước: Thiết bị/trình giả lập Palm OS 3.5 (mono). Các bước: Điều hướng tất cả màn hình; kiểm thử cảnh báo/biểu tượng cảm xúc. Kết quả mong đợi: Độ tương phản cao; không phai màu; chạm stylus chính xác. • US-DISP-002 (Thích ứng độ phân giải) Điều kiện trước: Thiết bị OS 5.0 màu. Các bước: Xoay (nếu hỗ trợ) hoặc thay đổi kích thước cửa sổ. Kết quả mong đợi: Bố cục co giãn; văn bản/biểu tượng sắc nét ở 445 ppi tương đương; đèn nền tự động bật trong tối (nếu cảm biến).

## 2.5 Ràng Buộc Thiết Kế

Những ràng buộc này định nghĩa giới hạn phần cứng/phần mềm ảnh hưởng đến thiết kế và kiểm thử, dựa trên Palm OS 3.5-5.0 và giao thức ICQ OSCAR.

### 2.5.1 Độ Dài Tin Nhắn Tối Đa

Ràng buộc: Giao thức ICQ OSCAR giới hạn tin nhắn ~450 ký tự (spec lịch sử v7/v8; ký tự đa byte đếm thêm). Bộ nhớ Palm hạn chế bộ đệm. Xác minh: Áp dụng giới hạn trong UI; cảnh báo ở 400 ký tự; chặn gửi ở 451. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • DC-MAX-001 (Biên giới) Điều kiện trước: Soạn tin nhắn. Các bước: Nhập 449 ký tự; gửi; sau đó 450; gửi; 451 (chặn). Kết quả mong đợi: Gửi đến 450; bộ đếm hiển thị còn lại; lỗi "Tin nhắn quá dài" rõ ràng.

### 2.5.2 Môi Trường Kiểm Thử

Môi trường: Sử dụng trình giả lập Palm OS (ROM 3.5-4.1) cho kiểm thử ban đầu; Trình Mô Phỏng Palm OS 5 cho nâng cao; thiết bị thật (ví dụ: Palm IIIx cho 3.5 xám, Tungsten cho 5.0 màu) cho hiệu suất/tương thích. Mạng: Mô phỏng qua proxy PC hoặc GPRS di động. Công cụ: Trình giả lập POSE, Mantis cho lỗi, Word cho nhật ký. Thiết lập: RAM tối thiểu 2MB (OS 3.5), khuyến nghị 8MB (OS 5.0); HotSync để chuyển dữ liệu. Tiêu chí: 100% kiểm thử trên giả lập + 50% trên phần cứng thật; bao quát kịch bản Wi-Fi/GPRS.

### 2.5.3 Ký Tự

Ràng buộc: Phông Palm OS giới hạn 256 glyph (ASCII + mở rộng cơ bản; Unicode một phần qua hack). ICQ OSCAR hỗ trợ UTF-8 nhưng Palm render kém cho không phải Latin. Xác minh: Hỗ trợ ASCII đầy đủ; fallback cho không hỗ trợ (ví dụ: hiển thị ? cho dấu Việt); kiểm thử đếm đa byte trong độ dài tối đa. Các trường hợp kiểm thử mẫu: • DC-CHAR-001 (Mã hóa) Điều kiện trước: Gửi tin nhắn với dấu (ví dụ: "Café"). Các bước: Nhận trên client khác. Kết quả mong đợi: Render đúng nếu trong phông; nếu không thì fallback mượt mà; không crash.

## 2.6. Giao Diện

Giao Diện Người Dùng UI tuân thủ hướng dẫn Palm OS: màn hình cảm ứng với khu vực Graffiti để nhập; phím cứng để điều hướng (Lên/Xuống để cuộn, Menu cho tùy chọn).

Các màn hình chính: Đăng Nhập (trường UIN/mật khẩu, nút Kết Nối), Danh Sách Liên Lạc (có thể sắp xếp, biểu tượng trạng thái), Cửa Sổ Chat (nhập văn bản, nút gửi, cuộn lịch sử), Cài Đặt (bật/tắt tự động đăng nhập, cảnh báo, phông chữ). Đảm bảo thân thiện với stylus: nút ≥16x16 pixel, độ tương phản cao. Không giả định chuột/bàn phím.

Các trường hợp kiểm thử mẫu:

• UI-001 (Điều hướng) Điều kiện trước: Ứng dụng khởi động. Các bước: Sử dụng stylus chạm Danh Sách Liên Lạc > Chat; phím cứng để cuộn.

Kết quả mong đợi: Phản hồi ≤0.5 giây; không chạm sai; truy cập mà không cần Graffiti.

• UI-002 (Khả năng tiếp cận) Điều kiện trước: Chế độ thị lực thấp (nếu hỗ trợ). Các bước: Tăng phông chữ; kiểm thử cảnh báo.

Kết quả mong đợi: Dễ đọc; tương thích voice-over nếu mở rộng.

# 3. Features Not To Be Tested (Các tính năng không kiểm thử)

## 3.1. Các giao thức nhắn tin khác ngoài ICQ

- Ứng dụng chỉ hỗ trợ ICQ protocol, nên không kiểm thử với Yahoo Messenger, MSN, AIM hay các dịch vụ chat khác.

## 3.2. Tính năng ngoài Palm OS

- Không kiểm thử trên hệ điều hành khác (ví dụ: Windows Mobile, Symbian, Android, iOS).

- Không kiểm thử trên thiết bị giả lập không phải Palm (ngoại trừ Palm OS Emulator/Simulator đã nêu trong scope).

## 3.3. Chức năng quản lý hệ điều hành hoặc phần cứng

- Không kiểm thử các chức năng quản lý pin, bộ nhớ, CPU, hay các chức năng gốc của Palm OS (ngoài phạm vi ứng dụng).

## 3.4. Khả năng bảo mật nâng cao

- Không kiểm thử mã hóa nâng cao hoặc bảo mật truyền thông tin ngoài mức hỗ trợ của ICQ protocol chuẩn.

## 3.5. Khả năng mở rộng hệ thống (Scalability/Performance at scale)

- Không kiểm thử hiệu năng với hàng nghìn tài khoản đồng thời, vì đây là ứng dụng standalone client, không phải hệ thống server lớn.

## 3.6. Khả năng tương thích với phiên bản ICQ trong tương lai

- Không kiểm thử khi ICQ thay đổi phiên bản giao thức trong tương lai (ngoài phạm vi hiện tại).

## 3.7. Các tính năng UI nâng cao ngoài yêu cầu

- Không kiểm thử tùy biến giao diện (themes, skins), đa ngôn ngữ, hay hỗ trợ nhập liệu phức tạp ngoài font và emoticons đã nêu.

# 4. Test Strategy

## 4.1. Testing Types

### 4.1.1. Function and Usability Testing

| Mục tiêu kiểm thử (Test Objective) | Đảm bảo các chức năng chính của ứng dụng hoạt động đúng như mô tả: tạo/xóa tài khoản, kết nối & ngắt kết nối ICQ, quản lý danh bạ, gửi & nhận tin nhắn, thay đổi trạng thái người dùng, hiển thị thông báo & emoticons. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật (Technique) | Thực hiện kiểm thử theo từng use case với dữ liệu hợp lệ & không hợp lệ: - Xác minh kết quả đúng khi dùng dữ liệu hợp lệ. - Hiển thị thông báo lỗi hoặc cảnh báo đúng khi dữ liệu không hợp lệ. - Kiểm thử luồng chức năng end-to-end. |
| Tiêu chí hoàn tất (Completion Criteria) | -Tất cả test case chức năng đã được thực thi. - Tất cả lỗi nghiêm trọng (High/Critical) được khắc phục. - Các lỗi nhỏ (Low/Medium) không ảnh hưởng trải nghiệm người dùng |
| Lưu ý đặc biệt (Special Considerations) | - Cần test trên nhiều phiên bản Palm OS (3.5 → 5.0). - Một số tính năng như quản lý kết nối internet phụ thuộc vào môi trường mạng. - Cần kiểm thử tính năng hiển thị emoticons và fonts trên các thiết bị Palm khác nhau |

### 4.1.2. Compatibility Testing

| Test Objective | Đảm bảo ứng dụng tương thích trên các phiên bản Palm OS khác nhau và emulator. |
| --- | --- |
| Technique | - Cài đặt và chạy app trên Palm OS 3.5 → 5.0, Palm OS Emulator (3.5 → 4.1) và Palm OS 5 Simulator. - Kiểm tra chức năng và UI trên từng môi trường. |
| Completion Criteria | - Cài đặt và chạy app trên Palm OS 3.5 → 5.0, Palm OS Emulator (3.5 → 4.1) và Palm OS 5 Simulator. - Kiểm tra chức năng và UI trên từng môi trường. |
| Special Considerations | - Một số tính năng UI có thể hiển thị khác nhau trên emulator vs thiết bị thật. - Cần ưu tiên test trên Palm OS 5 vì đây là phiên bản mới nhất. |

### 4.1.3. Performance Testing

| Test Objective | Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định khi kết nối ICQ, xử lý danh bạ lớn và gửi/nhận tin nhắn liên tục. |
| --- | --- |
| Technique | - Test tải (Load Testing) với số lượng tin nhắn lớn trong thời gian dài. - Stress test khi đăng nhập/đăng xuất liên tục |
| Completion Criteria | - Ứng dụng vẫn duy trì được kết nối. - Không crash khi xử lý số lượng lớn liên lạc hoặc tin nhắn |
| Special Considerations | - Hạn chế phần cứng của Palm OS có thể ảnh hưởng đến kết quả test. - Cần test trên cả thiết bị thật và emulator |

### 4.1.4. Security Testing

| Test Objective | Đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng (tài khoản, mật khẩu, danh bạ, tin nhắn) và xác thực khi kết nối đến ICQ service. |
| --- | --- |
| Technique | - Kiểm tra bảo mật mật khẩu khi lưu trữ & truyền tải. - Kiểm tra đăng nhập sai nhiều lần. - Kiểm tra session timeout khi người dùng idle. - Thử truy cập trái phép vào tài khoản khác.. |
| Completion Criteria | - Mật khẩu được bảo mật (không lưu plain text). - Hệ thống từ chối các đăng nhập trái phép. - Các session được kết thúc đúng cách khi idle |
| Special Considerations | - Do Palm OS hạn chế tài nguyên nên cần test kỹ phần quản lý session. - ICQ protocol cần đảm bảo không rò rỉ thông tin khi truyền qua mạng) |

### 4.1.5. Regression Testing

| Test Objective | Đảm bảo các tính năng cũ vẫn hoạt động đúng sau khi fix bug hoặc thêm tính năng mới. |
| --- | --- |
| Technique | - Chạy lại toàn bộ test case liên quan sau khi thay đổi code. - Ưu tiên smoke test và critical path (đăng nhập, gửi/nhận tin nhắn). |
| Completion Criteria | - Không phát sinh lỗi mới từ các chức năng đã test trước đó. - Tất cả test case quan trọng phải pass 100% |
| Special Considerations | Do dự án ABC có nhiều chức năng nhỏ (add/delete contact, change status, emoticons), nên cần tự động hóa một phần regression test để tiết kiệm effort. |

## 4.2. Tools

Các tool được sử dụng trong dự án:

| Purpose | Tool | Vender/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug Tracking | Mantis | Vendor | 2.x |
| Project Management | MS Project | Vendor | 2019 |
| Test Management | TestLink | Open Source | 1.9.x |
| Automation Testing | Palm OS Emulator | Palm | 4.1+ |
| Performance Testing | JMeter | Apache | 5.x |
| Source Control | SVN. | Open Source | 1.14.x |

## 4.3. Test Scope

| Mục tiêu | Xác định phạm vi kiểm thử để tránh bỏ sót hoặc làm thừa. |
| --- | --- |
| In Scope | - Các chức năng chính: tạo/xóa tài khoản, đăng nhập, gửi/nhận tin nhắn, quản lý danh bạ. - Khả năng tương thích Palm OS 3.5–5.0, emulator. - Performance, Security, Usability, Regression testing. |
| Out of Scope | - Tính năng third-party không thuộc dự án. - Tích hợp với nền tảng ngoài Palm (iOS/Android). - Bảo mật nâng cao (encryption ngoài ICQ protocol) |

## 4.4. Test Levels

| Cấp độ kiểm thử | Nội dung |
| --- | --- |
| Unit Testing | Do dev thực hiện, test từng function/module |
| Integration Testing | Kiểm tra kết nối giữa các module (ví dụ: login ↔ server) |
| System Testing | Thực hiện trên toàn ứng dụng, bao gồm functional & non-functional. |
| Acceptance Testing | Người dùng cuối/UAT test để xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu. |

## 4.5. Test Approach

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Phương pháp | Kết hợp Manual Testing và Automation Testing. - Manual: dùng cho test chức năng chính, usability, exploratory test. - Automation: dùng cho regression test, smoke test, performance test. |
| Kỹ thuật kiểm thử | - Black-box testing (functional, boundary, equivalence partitioning). - White-box testing (unit test do dev đảm nhận). |
| Quy trình test | - Lập kế hoạch (Planning). - Thiết kế test case (Design). - Chuẩn bị dữ liệu & môi trường (Setup). - Thực thi test (Execution). - Ghi nhận và quản lý lỗi (Defect Management). - Báo cáo kết quả (Reporting). |
| Ưu tiên kiểm thử | Ưu tiên theo rủi ro (Risk-based Testing): - Critical: đăng nhập, gửi/nhận tin nhắn. - High: quản lý danh bạ. - Medium: message history, emoticons. - Low: fonts, giao diện. |
| Automation Strategy | - Công cụ: Selenium (UI), JMeter (performance). - Phạm vi: regression, smoke test, hiệu năng. - Không automation cho test usability và exploratory |
| Coverage (Bao phủ) | - Chức năng: ≥ 90% use case được test. - Non-functional: performance, security, compatibility test được thực hiện ít nhất 1 vòng. |
| Kết thúc kiểm thử | Khi đạt Exit Criteria: ≥90% test case pass, không còn defect Critical/High. |

## 4.6. Entry and Exit Criteria

| Loại | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Entry Criteria | - Code build ổn định, deploy thành công. - Môi trường test sẵn sàng. - Test case được viết và review. |
| Exit Criteria | - Tất cả test case đã chạy. - 95% test case pass. - Tất cả bug nghiêm trọng (Critical/High) đã được fix. - Báo cáo test cuối cùng đã gửi cho PM. |

## 4.7. Test Environment

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Hardware | Thiết bị Palm thật (hoặc emulator), máy tính PC, mobile. |
| OS | Palm OS 3.5 – 5.0, Windows, Android/iOS (nếu web). |
| Database | MySQL hoặc SQLite (tùy theo thiết kế). |
| Network | Kết nối Internet với nhiều tốc độ (WiFi, 3G/4G). |
| Tools hỗ trợ | Emulator, BrowserStack, server test riêng. |

## 4.8. Risks and Mitigation

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Thiếu thiết bị test (Palm thật hiếm) | Không test đủ tương thích | Dùng emulator + mua/thuê thiết bị cũ. |
| Thay đổi yêu cầu từ khách hàng | Test case phải viết lại | Freeze scope sớm, quản lý change request |
| Lỗi môi trường (server down, network chậm) | Delay tiến độ test | Có server dự phòng và mock data. |

## 4.9.  Deliverables

| Tài liệu đầu ra | Mô tả |
| --- | --- |
| Test Plan | Kế hoạch kiểm thử tổng thể. |
| Test Cases & Test Data | Bộ kịch bản kiểm thử chi tiết. |
| Test Execution Report | Báo cáo chạy test (pass/fail). |
| Defect Report | Danh sách bug ghi trong Mantis. |
| Final Test Report | Báo cáo tổng kết cho PM/khách hàng. |

# 5. Resource

## 5.1. Roles

Bảng dưới đây mô tả nhân sự cần thiết cho dự án.

| Employee | Minimum Resources Recommended | Specific Responsibilities/Job Description |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | 1 | - Xây dựng chiến lược và phương pháp kiểm thử tổng thể - Xem xét và phê duyệt kế hoạch kiểm thử - Quản lý lịch trình và phân bổ nhân sự kiểm thử - Điều phối với nhóm phát triển / quản lý dự án - Báo cáo tiến độ và chất lượng kiểm thử |
| Test Developer | 2 | - Xác định và thiết kế test case - Xác định mức độ ưu tiên kiểm thử - Viết test script (thủ công / tự động) - Chuẩn bị Test Plan, Test Design - Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm thử |
| Tester | 3 | - Viết chi tiết các đặc tả test case - Thực thi test case thủ công hoặc tự động - Ghi nhận kết quả và báo lỗi - Theo dõi việc sửa lỗi - Đề xuất/cập nhật tài liệu khi có thay đổi |
| Test Environment Engineer | 1 | - Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử (Palm OS Emulator, Simulator, thiết bị thật) - Cài đặt các bản build để kiểm thử - Xử lý sự cố môi trường - Hỗ trợ quản lý cấu hình |

## 5.2. Test Enviroment

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết bị phần cứng | - Máy Palm thật (Palm OS 3.5, 4.0, 4.1, 5.0) - PC để chạy emulator/simulator |
| Phần mềm môi trường | - Palm OS Emulator (ROM 3.5 → 4.1) - Palm OS 5 Simulator - Ứng dụng ICQ build nội bộ |
| Kết nối mạng | - Internet ổn định để kết nối ICQ server - Proxy server (nếu cần test trong LAN). |

## 5.3. Test Tools

| Tool | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| JIRA/Bugzilla/Mantis | Quản lý lỗi, theo dõi bug fixing. |
| TestLink/Excel | Quản lý test case và kết quả kiểm thử |
| Palm OS Emulator log tool | Ghi nhận log trong khi chạy test |
| Automation script | Hỗ trợ chạy test lặp lại (regression) |

## 5.4. Test Data

| Data | Mô tả |
| --- | --- |
| Tài khoản ICQ mẫu | Nhiều account ICQ được tạo cho test (active, inactive, account mới) |
| Danh bạ mẫu | - Danh bạ ít contact - Danh bạ lớn (nhiều contact) - Contact có ký tự đặc biệt, Unicode |
| Tin nhẵn mẫu | - Tin nhắn ngắn, dài - Tin nhắn chứa emoticons - Tin nhắn vượt giới hạn độ dài |

## 5.5. Schedule

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến |
| --- | --- |
| Chuẩn bị môi trường kiểm thử | 1 tuần |
| Thiết kế test case | 2 tuần |
| Thực hiện kiểm thử chính | 6 tuần |
| Regression test & xác nhận lỗi fix | 1-2 tuần |
| Tổng cộng | ~ 2 tháng |

## 5.6. Budget

| Hạng mục | Mô tả/ Ước tính |
| --- | --- |
| Chi phí nhân sự | 7–8 người trong 2 tháng |
| Thiết bị phần cứng | Máy Palm thật (nếu cần mua thêm) |
| Công cụ phần mềm | License JIRA/TestLink (nếu dùng bản thương mại) |
| Hạ tầng mạng | Kết nối Internet, proxy server (nếu cần) |

# 6. Project Milestones

Các hoạt động kiểm thử và các mốc quan trọng phụ thuộc nhiều vào các vòng lặp phát triển.
Giai đoạn Xây dựng được chia thành 3 bản build, 1 bản release candidate và 1 bản release chính thức.
Mỗi bản build đều bao gồm đầy đủ chu trình kiểm thử: lập kế hoạch, thiết kế, thực thi và đánh giá.

Bảng dưới đây thể hiện các mốc kiểm thử với nỗ lực (effort), ngày bắt đầu và ngày kết thúc:

| Milestone Task | Effort (person-days) | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Build 1 - Plan Test - Design Test - Execute Test - Evaluate Test | 40 5 10 20 5 | 1/10/2025 1/10/2025 3/10/2025 6/10/2025 10/10/2025 | 10/10/2025 2/10/2025 5/10/2025 9/10/2025 10/10/2025 |
| Build 2 - Plan Test - Design Test - Execute Test - Evaluate Test | 45 5 10 25 5 | 11/10/2025 11/10/2025 13/10/2025 15/10/2025 20/10/2025 | 20/10/2025 12/10/2025 14/10/2025 19/10/2025 20/10/2025 |
| Build 3 - Plan Test - Design Test - Execute Test - Evaluate Test | 50 5 10 30 5 | 21/10/2025 21/10/2025 23/10/2025 25/10/2025 31/10/2025 | 31/10/2025 22/10/2025 24/10/2025 30/10/2025 31/10/2025 |
| Release Candidate - Regression + Integration Test - Evaluate Test | 20 15 5 | 1/11/2025 1/11/2025 5/11/2025 | 5/11/2025 4/11/2025 5/11/2025 |
| Release Version - Final Acceptance Test - Project Closure & Report | 15 10 5 | 6/11/2025 6/11/2025 10/11/2025 | 10/11/2025 9/11/2025 10/11/2025 |

# 7. Deliverables

## 7.1. Test model

Test Model bao gồm toàn bộ test cases, cùng với các test procedures và test scripts được xây dựng để kiểm thử các chức năng chính của ứng dụng (tạo tài khoản, đăng nhập, quản lý danh bạ, gửi/nhận tin nhắn, thay đổi trạng thái, message history…).
Tất cả test case sẽ được quản lý trong TestLink để đảm bảo traceability và coverage đầy đủ.

## 7.2. Test Logs

Test Logs được ghi nhận bằng Microsoft Word và/hoặc xuất trực tiếp từ TestLink để báo cáo kết quả test execution, bao gồm:

- Test case nào được chạy

- Kết quả (Pass/Fail)

- Người thực hiện và ngày thực hiện

- Liên kết tới bug report (nếu có)

## 7.3. Bug Reports

Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử sẽ được ghi nhận và quản lý trong Mantis Bug Tracker.
Bug report sẽ bao gồm:

- ID lỗi

- Mức độ nghiêm trọng (Severity)

- Bước tái hiện (Steps to Reproduce)

- Kết quả mong đợi vs. kết quả thực tế

- Trạng thái xử lý (Open, In Progress, Fixed, Closed

## 7.4. Test Summary Report

Một báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report) sẽ được phát hành sau mỗi vòng test, cung cấp:

- Số lượng test case chạy / passed / failed

- Số lượng và tình trạng bug

- Đánh giá mức độ ổn định của build

- Khuyến nghị cho release

# Appendix A – Project Tasks

Test-related tasks are given below:

## Test Planning

- Xác định các yêu cầu cho kiểm thử (functional, non-functional, compatibility với Palm OS 3.5–5.0, Palm Emulator, Palm Simulator).

- Đánh giá rủi ro (mất kết nối mạng, giới hạn bộ nhớ Palm OS, lỗi tương thích ICQ protocol).

- Xây dựng Test Strategy (loại kiểm thử, phạm vi, phương pháp kiểm thử).

- Xác định nguồn lực kiểm thử (nhân sự, tool như Mantis, TestLink, JMeter, Selenium).

- Lập lịch kiểm thử chi tiết theo các giai đoạn (chuẩn bị, thiết kế test case, thực hiện test, regression test).

- Tạo Test Plan chính thức và review với các bên liên quan.

## Test Design

- Chuẩn bị workload analysis (số lượng account, số lượng contact trong danh bạ, số lượng message đồng thời).

- Xác định và mô tả chi tiết test case cho từng chức năng: tạo/xóa account, kết nối ICQ, gửi/nhận tin nhắn, quản lý danh bạ, thay đổi trạng thái, message history…

- Mapping test case với yêu cầu để đảm bảo traceability.

## Test Execution

- Thực thi test procedures theo Test Plan.

- Xác minh kết quả thực tế so với kết quả mong đợi.

- Điều tra nguyên nhân nếu xuất hiện kết quả bất thường (unexpected results).

- Ghi nhận bug vào Mantis với đầy đủ thông tin: severity, steps to reproduce, logs, screenshots.

## Evaluate Test

- Đánh giá mức độ bao phủ test-case (test case coverage).

- Đánh giá mức độ bao phủ code (code coverage – nếu có hỗ trợ).

- Phân tích số lượng và mức độ nghiêm trọng của defect.

- Xác định xem Test Completion Criteria và Success Criteria đã đạt được hay chưa để quyết định go/no-go cho release.

## Test Environment Setup

- Cài đặt và cấu hình Palm OS Emulator, Palm OS 5 Simulator.

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data: account, contact list mẫu, message sample).

- Xác minh kết nối ICQ hoạt động bình thường.

- Cấu hình tool hỗ trợ (Mantis, TestLink, Selenium, JMeter).

## Test Monitoring & Control

- Theo dõi tiến độ test so với schedule.

- Kiểm soát và quản lý defect (qua Mantis).

- Báo cáo tình trạng test hằng ngày/tuần.

- Điều chỉnh kế hoạch nếu phát sinh chậm trễ hoặc rủi ro.

## Test Closure

- Xác nhận tất cả test case đã được thực hiện (hoặc giải thích hợp lý nếu bị bỏ qua).

- Đảm bảo tất cả defect critical/blocker đã được fix hoặc có workaround.

- Viết Test Summary Report (bao gồm kết quả test, defect statistics, lessons learned).

- Tổ chức buổi họp Test Closure Meeting với stakeholders.