1. Why do you need to have a test plan?
Đáp án: e. All above are correct
Giải thích: Test Plan dùng để mô tả chiến lược, thu thập thông tin, phân công trách nhiệm, định hướng và phối hợp giữa các thành viên.

2. When do we need test plan?
Đáp án: a. As soon as possible from beginning of project and we have enough information for project.
Giải thích: Trong International-Kids test plan, test plan được soạn từ đầu (Pre-construction phase) để làm cơ sở cho test scenarios và test cases.

3. Who will create test plan?
Đáp án: e. b and c are correct (QC lead & Project manager)
Giải thích: Tài liệu nói rõ: QA lead (QC lead) chịu trách nhiệm chuẩn bị/ cập nhật test plan, còn Project Manager tham gia duyệt và đảm bảo nguồn lực.

4. How to baseline Test Plan?
Đáp án: b. Review it with whole team including client and get approval from PM and Client.
Giải thích: Trong International-Kids, test plan được review nhiều vòng (QC, Dev, BA, PM, Client) và phải có sign-off để thành baseline.

5. During testing life cycle, Test plan can be…
Đáp án: a. Updated if there is anything changed with approval.
Giải thích: Test Plan International-Kids cho phép update khi có thay đổi, nhưng cần approval và cập nhật traceability.

6. With features that will not be tested
Đáp án: c. List them out with explanations for sure that we (Test team and Client) are on the same page.
Giải thích: Trong mục Not in Scope (stress testing, recovery testing…), họ liệt kê rõ kèm giải thích lý do.

7. Reviewing schedule in test plan will…
Đáp án: d. All above.
Giải thích: Lịch test trong test plan International-Kids thể hiện phân công, tiến độ, và giúp kiểm soát tiến trình & xử lý vấn đề.

8. Build note from developer side to QC side, what is it?
Đáp án: e. Just a and b
Giải thích: Build note phải nêu các tính năng đã implement, và các workaround nếu có. Không phải là cảnh báo để bỏ test.

9. Test environment section will not be necessary because…
Đáp án: d. None of above is correct.
Giải thích: Trong International-Kids, Test Environment là phần bắt buộc: định nghĩa browsers, OS, phần cứng, DB server… Nếu thiếu sẽ không test chính xác được.

10. Acceptance criteria is…
Đáp án: a. Set of conditions that the UAT build had been satisfied before accepting by client.
Giải thích: Trong phần UAT and Closure, acceptance dựa trên điều kiện hệ thống đã pass toàn bộ test, fix bugs severity cao, và được Client sign-off.

Tóm tắt đáp án:
1-e | 2-a | 3-e | 4-b | 5-a | 6-c | 7-d | 8-e | 9-d | 10-a